## 1. Проблема и ценность

Основные выявленные проблемы: потеря рабочего времени сотрудников на проходных в пиковые часы; высокая нагрузка на охрану; ручной разбор типовых ситуаций; нарушения пропускного режима (передача пропусков третьим лицам).

Акцент на решении проблемы долгого и неудобного прохода сотрудника. Требования безопасности являются жёстким ограничением продукта.

Ценность для сотрудника: отсутствие необходимости поиска карты и сокращенное время прохода к рабочему месту.

Ценность для охраны: автоматическое закрытие типовых случаев.

Ценность для бизнеса: снижение потерь рабочего времени и операционной нагрузки на охрану, одновременно уменьшение риска передачи пропусков и сохранив контролируемый уровень безопасности.

## 2. Бэклог продуктовых гипотез

## Для приоритизации гипотез использую шкалу от 1 до 5.

| № | Гипотеза | Эффект | Охват | Риск | Стоимость проверки | Оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H1 | Проход по биометрии вместо обязательного предъявления карты снизит время в очереди | 5 | 5 | 3 | 2 | 10 |
| H2 | Повторный автоматический захват кадра при низком качестве снижает число ручных проверок | 4 | 4 | 2 | 1 | 9 |
| H3 | Аналитика очередей и загрузки проходных позволяет перераспределять поток | 3 | 5 | 1 | 2 | 8 |
| H4 | Пропуск для сотрудника, забывшего карту, без дополнительной проверки | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| H5 | Обнаружение прохода нескольких людей по одному разрешению/чужому пропуску | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 |
| H6 | Предрегистрация гостя и автоматизированный гостевой доступ | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 |

Выполним детализацию 1 и 2 гипотез.

H1. Проход по биометрии вместо карты

Изменение: сотрудник проходит по лицу, карта остаётся запасным вариантом.

Ожидаемый эффект: сокращение времени прохода и очередей.

Метрика: доля быстрых автоматических проходов.

Проверка: 2–3 недели shadow mode на одной проходной, затем ограниченный пилот.

Откат: если появляются ошибочные допуски или доля успешных автоматических проходов ниже целевого значения.

H2. Повторный автоматический захват кадра при низком качестве

Изменение: при плохом первом кадре система автоматически делает повторную попытку до передачи случая охране.

Ожидаемый эффект: меньше ложных отказов и ручных проверок.

Метрика: доля ручных проверок и ошибочных отказов.

Проверка: 1–2 недели на одной проходной для случаев с низким качеством кадра.

Откат: если число ручных проверок заметно не снижается или повторная попытка увеличивает время прохода.

## 3. Метрики продукта

| Метрика | Что показывает | Целевое значение | Действие при отклонении |
| --- | --- | --- | --- |
| Доля быстрых автоматических проходов | Доля сотрудников, которые прошли по лицу без карты и охраны за ≤ 1 секунды | ≥ 90% | Если показатель ниже — анализируем причины: ошибки распознавания, низкое качество кадров, задержки |
| Доля ошибочных допусков | Случаи, когда система пропустила человека без права доступа | 0% | При любом подтверждённом случае автоматический допуск приостанавливается до расследования |
| Доля ошибочных отказов | Случаи, когда сотрудник с действующим доступом не был пропущен автоматически | ≤ 1,5% | При превышении 2% пересматриваются пороги, качество камер и настройки модели |
| Время принятия решения | Время от получения кадра до команды турникету | 95% решений ≤ 1 секунды | При превышении порога ищем узкое место в обработке и оптимизируем систему |
| Доля ручных проверок | Насколько часто требуется участие охраны | ≤ 5% проходов | При росте проверяем качество распознавания и причины перехода в ручной режим |

## 4. Оценка годового эффекта

Доп. данные: 250 рабочих дней в году

1. Экономия времени непосредственно на проходе

19 000 проходов × 90% × (6 − 3) сек. × 250 дней = 12 825 000 сек.

12 825 000 / 60 × 10 ₽ = 2 137 500 ₽ в год

2. Экономия времени в очередях

19 000 × 45% = 8 550 проходов в день в часы пик.

8 550 × 90% × 30 сек. × 250 дней = 57 712 500 сек.

57 712 500 / 60 × 10 ₽ = 9 618 750 ₽ в год

3. Снижение затрат на ручные разборы охраной

40 случаев × 60% × 120 ₽ × 250 дней = 720 000 ₽ в год

4. Снижение затрат на перевыпуск карт

300 карт × 70% × 250 ₽ = 52 500 ₽ в год

5. Общий эффект до затрат

2 137 500 + 9 618 750 + 720 000 + 52 500 = 12 528 750 ₽ в год

6. Стоимость оборудования

Одна проходная:

150 000 ₽ edge-узел + 2 × 30 000 ₽ камеры = 210 000 ₽

Три проходные:

210 000 × 3 = 630 000 ₽

Эксплуатационные расходы принимаем как допущение: 300 000 ₽ в год.

7. Итоговый эффект первого года

12 528 750 − 630 000 − 300 000 = 11 598 750 ₽ ≈ 11,6 млн ₽ в первый год.

Исходные показатели для расчёта — 19 000 проходов в день, 45% проходов в пики, 6 секунд на проход по карте, 90 секунд ожидания, 10 ₽ за минуту времени сотрудника, 40 ручных случаев в день и стоимость оборудования — заданы в кейсе.

## 5. План раскатки и пилот

### Этап 1. Shadow mode — 2-3 недели

Одна проходная. Система выполняет детекцию, liveness и identification, но турникет физически открывается картой.

Цель: проверить качество определения и подобрать пороги без риска ошибочного пропуска.

### Этап 2. Ассистирующий режим — 2 недели

Запуск для ограниченной группы сотрудников.

Цель: проверить реальное время прохода.

### Этап 3. Одна проходная целиком — 2 недели

Расширение на зарегистрированных сотрудников выбранной проходной. Проверяется работа в утреннем пике и работа охраны.

### Этап 4. Все три проходные — 2 недели

Постепенное добавление в систему по одной проходной. После подтверждения метрик начинается оценка масштабирования на другие площадки.

### Команда пилота

- AI Product / Product Manager — гипотезы, метрики, пилот, go/no-go;

- CV/ML engineer — face recognition, quality, liveness и калибровка thresholds;

- Backend engineer — access service, audit и интеграционные API;

- Edge/Infrastructure engineer — edge-инференс, обновления, мониторинг и degraded mode;

- Security specialist — требования к доступу, threat model и проверка false accept;

- Эксплуатация/охрана — работа проходной, сценарии ручного контроля и обратная связь.

Масштабирование не начинается, если скорость выросла за счёт снижения безопасности или если ручные проверки просто заменили прежнюю очередь по картам новой очередью к охране.